BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC UTETRA

# BẢNG CÔNG VIỆC THÀNH VIÊN A

Trọng tâm: Khách hàng, Tài khoản, Menu chung của chuỗi, Sản phẩm (Cloudinary) & Đánh giá

| Tuần | Tầng / Module | Công việc cụ thể | File/Folder phụ trách |
| --- | --- | --- | --- |
| TUẦN 1 (Nền tảng & Thực đơn) | Database & Entity | - Khởi tạo project Spring Boot & Thymeleaf Layout chung. - Tạo các Entity: User, Role, Category, Product, Topping. | entity/User.java entity/Product.java, ... |
|  | Backend | - Viết Auth Service (Đăng ký, Đăng nhập, Mã hóa mật khẩu BCrypt, JWT/Session). - Viết API/Service lấy danh sách sản phẩm, lọc theo danh mục & giá. | service/AuthService.java service/ProductService.java |
|  | Frontend | - Thiết kế giao diện Đăng ký, Đăng nhập, Quên mật khẩu. - Dựng Trang chủ & Trang Menu sản phẩm (dạng thẻ/grid, tìm kiếm, lọc). | templates/auth/ templates/products/ |
| TUẦN 2 (Menu chung, Cloudinary & Sản phẩm) | Database & Entity | - Chuyển sang menu chung cho toàn chuỗi (Admin quản lý menu cho tất cả chi nhánh): bỏ cột branch_id khỏi bảng Products, tạo Entity BranchProduct (branch_id, product_id, is_available) lưu tình trạng còn/hết món của từng chi nhánh (chưa có dòng = đang bán). - Cập nhật file SQL + dữ liệu mẫu, báo Thành viên B chạy lại test. - Bổ sung từ Tuần 1: Hoàn thiện Layout chung, áp dụng 01 template Bootstrap (header, footer, layout Admin/Manager) cho toàn bộ trang. | entity/Product.java entity/BranchProduct.java repository/BranchProductRepository.java database/UTETra.sql templates/fragments/ templates/layout/admin-layout.html |
|  | Backend | - Cấu hình SDK Cloudinary để upload/xóa ảnh sản phẩm. - Viết Service CRUD Sản phẩm (size, giá), Topping & Danh mục cho menu chung phía Admin (có upload ảnh). Chỉ Admin quản lý menu chung và Danh mục; Manager không được sửa menu chung. - Viết Service bật/tắt món theo chi nhánh (Manager chỉ bật/tắt món tại chi nhánh mình) và kiểm tra món còn bán tại chi nhánh (Thành viên B dùng khi Checkout). - Viết Service Trang chủ Guest: lấy sản phẩm bán trên 10, sắp xếp theo lượt bán từ lớn đến nhỏ. - Viết Service Sổ địa chỉ nhận hàng (thêm/sửa/xóa/đặt mặc định, ghim vị trí trên bản đồ để tính phí giao theo khoảng cách) để Thành viên B dùng ở trang Checkout. | config/CloudinaryConfig.java service/CloudinaryService.java service/AdminProductService.java service/ManagerBranchService.java service/AddressService.java controller/web/ManagerController.java (phần Món) |
|  | Frontend | - Làm Trang Admin: Quản lý menu chung (Thêm/Sửa/Xóa món, size, topping, danh mục, upload ảnh). - Làm Trang Manager: Quản lý món tại chi nhánh mình (bật/tắt món hết hàng); Manager chỉ vào được chi nhánh Admin đã giao. - Dựng Trang chủ Guest (sản phẩm bán trên 10), Trang sản phẩm theo danh mục, Trang chi tiết sản phẩm. | templates/admin/products/ templates/admin/categories/ templates/manager/branches/products.html templates/products/detail.html |
| TUẦN 3 (Trang User, Tương tác & Theo dõi đơn) | Backend | - Viết Service 20 sản phẩm mới nhất, bán chạy nhất, đánh giá cao nhất, yêu thích nhất (có phân trang hoặc lazy loading). - Viết Service Thích sản phẩm & Sản phẩm đã xem. - Viết Service Đánh giá như app Katinat / Highlands: chỉ món đã mua trong đơn Đã giao (hạn 30 ngày), đánh giá cả đơn 1 lượt (từng món + đánh giá quán), bắt buộc chấm sao, chọn nhanh gợi ý; chữ, ảnh/video (Cloudinary) không bắt buộc, không giới hạn số chữ tối thiểu. - Làm tính năng Đổi mật khẩu, Cập nhật thông tin cá nhân. | service/ProductService.java service/FavoriteService.java service/ViewedProductService.java service/ReviewService.java service/UserService.java |
|  | Frontend | - Dựng Trang chủ User: 4 khối 20 sản phẩm (mới, bán chạy, đánh giá, yêu thích) có phân trang/lazy loading. - Làm Trang Sản phẩm yêu thích, Sản phẩm đã xem, Trang đánh giá đơn hàng và hiển thị đánh giá trong trang chi tiết sản phẩm. - Làm Trang Profile: thông tin cá nhân, đổi mật khẩu, quản lý nhiều địa chỉ nhận hàng. - Làm Trang "Theo dõi đơn": JS Real-time nhận cập nhật trạng thái đơn từ WebSocket để nhảy thanh tiến trình. Giao tận nơi: Đơn mới ➔ Đang pha chế ➔ Pha xong ➔ Shipper lấy hàng ➔ Đang giao ➔ Đã giao. Đến lấy: Đơn mới ➔ Đang pha chế ➔ Chờ khách đến lấy ➔ Đã nhận món. | templates/user/profile.html templates/user/favorites.html templates/user/viewed.html templates/orders/review.html templates/orders/tracking.html static/js/order-tracking.js |
| TUẦN 4 (Phân quyền, Quản lý User & Testing) | Backend & Security | - Phân quyền chi tiết theo đề (ROLE_USER, ROLE_MANAGER, ROLE_ADMIN, ROLE_SHIPPER; không còn ROLE_VENDOR): /admin/** chỉ ADMIN (quản lý toàn hệ thống), /manager/** chỉ MANAGER (chỉ chi nhánh của mình), giỏ hàng/đặt hàng/đơn của tôi/thanh toán chỉ USER, /shipper/** chỉ SHIPPER. - Viết Service tìm kiếm & quản lý User cho Admin (lọc theo vai trò, khóa/mở tài khoản, phân quyền, tạo tài khoản Manager). Không đổi vai trò Manager đang quản lý chi nhánh (phải giao chi nhánh cho Manager khác trước). - Viết Service cho Admin xem tình trạng món của từng chi nhánh (Manager chỉ xem chi nhánh mình ở trang Món). | config/SecurityConfiguration.java controller/web/AdminUserController.java service/AdminUserService.java |
|  | Frontend & Test | - Làm Trang Admin: Quản lý người dùng (tìm kiếm, lọc, khóa/mở tài khoản, phân quyền). - Làm Trang Admin: Xem tình trạng món theo từng chi nhánh. - Viết JUnit test cho Sản phẩm, Đánh giá, Yêu thích. - Phối hợp Test luồng: Đăng ký OTP ➔ Chọn món ➔ Chọn chi nhánh ➔ Đặt hàng ➔ Theo dõi đơn ➔ Đánh giá. - Tối ưu giao diện Responsive trên màn hình Điện thoại. | templates/admin/users/ templates/admin/branch-products.html test/.../ProductServiceTest.java |

# BẢNG CÔNG VIỆC THÀNH VIÊN B

Trọng tâm: Chi nhánh, Giỏ hàng, Đặt hàng & Thanh toán, Khuyến mãi, WebSocket Real-time, Màn hình Quầy đơn hàng (Manager), Doanh thu & Shipper

| Tuần | Tầng / Module | Công việc cụ thể | File/Folder phụ trách |
| --- | --- | --- | --- |
| TUẦN 1 (Nền tảng & Giỏ hàng) | Database & Entity | - Cùng Thành viên A chốt file SQL DDL / Sơ đồ ERD chung. - Tạo các Entity: Branch, Order, OrderDetail, Voucher. | entity/Branch.java entity/Order.java, ... |
|  | Backend | - Viết Service CRUD Chi nhánh (Branch) và Mã giảm giá (Voucher). | service/BranchService.java service/VoucherService.java |
|  | Frontend | - Làm Modal xem chi tiết món (chọn Size S/M/L, % đường, % đá, chọn Topping, ghi chú món). - JS Client: Viết script lưu giỏ hàng vào localStorage/Session khi chọn món. - Dựng giao diện trang Giỏ hàng & trang Quản lý Chi nhánh (Admin). | templates/cart/ templates/admin/branches/ static/js/cart.js |
| TUẦN 2 (Giỏ hàng Database, Checkout, Quản lý đơn hàng & WebSocket) | Backend | - Bổ sung từ Tuần 1: Chuyển giỏ hàng sang lưu trên database (bảng CartItems) theo yêu cầu đề: API thêm món, sửa số lượng, xóa món, lấy giỏ hàng của User đang đăng nhập. - Order Engine: Khách chọn chi nhánh khi Checkout, hệ thống kiểm tra chi nhánh đang mở cửa (mặc định 7:00 - 22:00, ngoài giờ không nhận đơn) và từng món còn bán tại chi nhánh đó. Viết logic tính tiền món (giá size + topping × số lượng); phí giao theo khoảng cách từ chi nhánh tới địa chỉ khách (phí 5 km đầu + mỗi km thêm, giao tối đa 15 km, hệ thống tự chọn đối tác giao hàng rẻ nhất, khách không chọn hãng); áp 1 mã giảm giá cho mỗi đơn (giảm tiền món hoặc giảm phí ship; mã toàn chuỗi hoặc mã riêng chi nhánh); giảm giá theo hạng thành viên; giới hạn mức giảm tối đa; lưu Đơn hàng, xóa các món đã đặt khỏi giỏ hàng (@Transactional). - Quản lý đối tác giao hàng (Admin): Thêm, sửa, bật/tắt đối tác (tên, phí 5 km đầu, phí mỗi km thêm). - Quản lý trạng thái đơn theo luồng của chuỗi trà sữa: Chờ xác nhận → Đang pha chế → Pha xong (đến lấy: chờ khách đến lấy; giao tận nơi: chờ shipper) → Shipper lấy hàng → Đang giao → Đã giao; Hủy (ghi rõ khách tự hủy / cửa hàng hủy / hệ thống hủy). Hoàn lượt Voucher khi hủy đơn. Tăng lượt bán sản phẩm khi đơn chuyển sang Đã giao (phục vụ trang chủ "bán trên 10" và "bán chạy"). - WebSocket: Cấu hình STOMP Server, đẩy thông báo đơn mới tới Manager của đúng chi nhánh sau khi đơn được lưu thành công, đẩy cập nhật trạng thái đơn tới khách hàng (cho trang Theo dõi đơn của Thành viên A). - Cập nhật phân quyền theo yêu cầu GV: bỏ role VENDOR, đổi toàn bộ Vendor thành Manager. Chuỗi tự mở chi nhánh: Admin mở chi nhánh và chỉ định Manager (mỗi Manager quản lý 1 chi nhánh, Manager không tự đăng ký). Trạng thái chi nhánh chỉ còn Đang hoạt động / Tạm ngưng (Admin bật/tắt). Manager là tài khoản công việc, không mua hàng. Chi nhánh là của chuỗi nên không thu hoa hồng / chiết khấu của chi nhánh. - (Chức năng mở rộng) Manager kiểm tra khách hàng của chi nhánh: danh sách khách đã đặt đơn ở chi nhánh mình (tìm theo tên/SĐT, hạng thành viên, số đơn, tổng chi tiêu các đơn đã giao – tính tiền món, không tính phí ship), xem lịch sử đơn của từng khách tại chi nhánh. Chỉ xem, không sửa/khoá tài khoản khách (việc của Admin). | service/CartService.java controller/api/CartApiController.java dto/request/CheckoutReq.java dto/response/CheckoutPreviewRes.java dto/response/VoucherOptionRes.java dto/response/OrderSummaryRes.java service/OrderService.java service/impl/OrderServiceImpl.java controller/api/CheckoutApiController.java service/MemberService.java service/impl/MemberServiceImpl.java entity/MemberTier.java entity/VoucherUsage.java repository/MemberTierRepository.java repository/VoucherUsageRepository.java dto/request/AddressReq.java dto/response/AddressRes.java service/CarrierService.java service/impl/CarrierServiceImpl.java service/OrderFlowService.java service/impl/OrderFlowServiceImpl.java config/WebSocketConfig.java service/OrderNotifier.java repository/NotificationRepository.java dto/response/OrderEventRes.java service/ManagerOrderService.java service/impl/ManagerOrderServiceImpl.java service/impl/BranchServiceImpl.java entity/enums/BranchStatus.java controller/web/CheckoutController.java controller/web/MyOrderController.java controller/web/ManagerOrderController.java controller/api/ManagerOrderApiController.java controller/web/AdminBranchController.java controller/web/AdminCarrierController.java test/.../Week2ServiceTest.java service/ManagerCustomerService.java service/impl/ManagerCustomerServiceImpl.java dto/response/ManagerCustomerRes.java dto/response/ManagerCustomerDetailRes.java controller/web/ManagerController.java (phần Khách hàng) |
|  | Frontend & Test | - Cập nhật trang Giỏ hàng & cart.js đọc/ghi giỏ hàng từ database thay cho localStorage. - Làm trang Checkout (Chọn chi nhánh, chọn địa chỉ nhận hàng, xem phí giao theo khoảng cách và đối tác giao, chọn/nhập 1 Mã giảm giá, chọn phương thức thanh toán, báo món đã hết ở chi nhánh đã chọn, tổng tiền cập nhật ngay khi áp mã). Tuần 2 hoàn thành thanh toán COD, VNPAY/MOMO tích hợp ở Tuần 3. - Trang Đơn hàng của tôi: xem đơn theo tab Chờ xác nhận, Đang chuẩn bị, Đang giao, Đang giải quyết (đơn đã báo vấn đề, quán chưa xử lý xong), Hoàn thành, Đã hủy; hủy đơn khi quán chưa nhận đơn; Mua lại với đơn đã giao / đã hủy. - Màn hình Quầy đơn hàng (Manager): Nhận thông báo đơn mới của chi nhánh mình qua WebSocket (có tiếng chuông + Pop-up), đổi trạng thái đơn 1-click (Nhận đơn & pha chế, Pha xong, Khách đã nhận món với đơn đến lấy, Hủy; các bước giao hàng do Shipper). Trang Đơn hàng của chi nhánh theo tab: Đơn mới, Đang chuẩn bị, Pha xong / chờ lấy, Đã giao shipper / Đang giao, Hoàn thành, Đã hủy, Khách báo vấn đề. - Trang Quản lý đối tác giao hàng (Admin). Trang Quản lý chi nhánh (Admin): chọn Manager quản lý, giờ mở cửa, bật/tắt chi nhánh. - Đồng bộ giao diện khu Manager: dùng chung layout Admin/Manager (thanh menu xanh lá: Tổng quan, Quầy đơn hàng, Món, Voucher, Khách hàng, Báo cáo), nút quay về Tổng quan ở các trang, thẻ đơn hàng trên Tổng quan mở đúng tab trạng thái. - (Chức năng mở rộng) Trang Khách hàng của chi nhánh và Chi tiết khách (Manager). - Viết JUnit test cho Giỏ hàng, Order Engine, luồng trạng thái đơn, Đối tác giao hàng & phí giao theo khoảng cách, Chi nhánh và Khách hàng của chi nhánh. | templates/cart/index.html templates/cart/checkout.html templates/cart/checkout-success.html templates/fragments/address-modal.html templates/fragments/header.html templates/order/list.html templates/order/detail.html templates/manager/orders.html templates/manager/history.html templates/manager/order-detail.html templates/manager/dashboard.html templates/manager/customers/ templates/layout/admin-layout.html templates/admin/branches/ templates/admin/carriers/index.html templates/admin/carriers/form.html static/js/cart.js static/js/checkout.js static/js/address-book.js static/js/live-socket.js static/js/manager-orders.js static/js/order-live.js database/UTETra.sql test/.../Week1ServiceTest.java test/.../Week2ServiceTest.java |
| TUẦN 3 (Thanh toán Online, Khuyến mãi & Chi nhánh) | Backend | - Tích hợp thanh toán VNPAY (sandbox) và MOMO (sandbox): tạo link thanh toán, nhận kết quả trả về (returnUrl + IPN, kiểm chữ ký và số tiền), cập nhật trạng thái thanh toán của đơn. Đơn trả trước ở trạng thái Chờ thanh toán (quán chưa thấy), trả xong mới vào quán; quá 15 phút chưa trả hệ thống tự hủy và trả lượt mã. Chạy localhost thì web tự hỏi lại cổng (querydr / query) mỗi phút. - Thanh toán lại / đổi cổng (VNPAY ↔ MoMo) / chuyển sang trả tiền mặt khi thanh toán lỗi. - Hoàn tiền tự động qua API của VNPAY/MoMo khi hủy đơn đã thanh toán trước (khách, quán hoặc Admin hủy; khách trả trễ hoặc trả trùng cũng tự hoàn). Lỗi thì tự thử lại, Admin có nút Hoàn tiền lại và Tra cứu tại cổng thanh toán. - Viết Controller quản lý khuyến mãi: Admin tạo voucher toàn chuỗi hoặc riêng 1 chi nhánh (giảm % sản phẩm, giảm phí vận chuyển), Manager chỉ được xem. - Manager quản lý trang chủ chi nhánh mình: mô tả, ảnh bìa (Cloudinary). Tên, địa chỉ, giờ mở cửa, trạng thái chi nhánh do Admin quản lý. - Báo vấn đề với đơn (thay cho Trả hàng - hoàn tiền vì đồ uống không trả lại được): trong 2 giờ sau khi nhận món, khách chọn vấn đề (giao sai, thiếu món, đổ vỡ, không đúng vị...), mô tả, gửi 1-3 ảnh (Cloudinary). Manager của chi nhánh xử lý: hoàn tiền một phần / toàn bộ (đơn trả trước hoàn qua VNPAY/MoMo, đơn COD quán tự hoàn), làm lại món, hoặc từ chối có lý do. Tiền hoàn được trừ khỏi doanh thu. Đơn đang chờ xử lý nằm ở tab Đang giải quyết (khách) / Khách báo vấn đề (quán), xử lý xong mới về Hoàn thành. | config/PaymentProperties.java service/VnPayService.java service/MomoService.java service/PaymentService.java service/RefundService.java service/PaymentInfoBuilder.java controller/web/PaymentController.java service/OrderIssueService.java entity/OrderIssue.java controller/web/AdminVoucherController.java controller/web/ManagerController.java (phần Voucher, Chi nhánh) |
|  | Frontend | - Làm Trang quản lý khuyến mãi cho Admin (toàn chuỗi) và Manager (chỉ xem được thôi). - Làm Trang Manager quản lý trang chủ chi nhánh, Trang chủ chi nhánh phía khách hàng. - Làm Trang kết quả thanh toán VNPAY/MOMO (thành công / đang chờ xác nhận / thất bại có đếm ngược hạn giữ đơn). - Làm Trang Báo vấn đề với đơn (khách) và khung xử lý báo cáo trong chi tiết đơn (Manager). - Hiện rõ tình trạng thanh toán trên đơn (khách, quán, Admin): Đã thanh toán (VNPAY/MoMo), Chưa thanh toán – trả khi nhận (COD), Chờ thanh toán, Đang hoàn tiền / Đã hoàn tiền (các bước hoàn tiền, thời gian tiền về). | templates/admin/vouchers/ templates/manager/vouchers/ templates/manager/branches/detail.html templates/branches/detail.html templates/payment/result.html static/js/payment-result.js templates/orders/issue.html |
| TUẦN 4 (Doanh thu, Shipper & Testing) | Backend | - Viết các câu truy vấn JPQL/Native Query thống kê doanh thu theo ngày/tháng/chi nhánh (doanh thu = tiền món sau giảm giá, không gồm phí ship), thống kê món bán chạy, giá trị trung bình mỗi đơn (Admin xem toàn chuỗi, Manager xem chi nhánh mình). - Shipper (phần thêm): Manager phân công Shipper cho đơn của chi nhánh mình, Shipper xem đơn được phân công, cập nhật Đã lấy hàng/Đang giao/Đã giao, thống kê đơn đã giao. | repository/OrderRepository.java service/DashboardService.java service/ShipperService.java controller/web/ShipperController.java controller/web/ManagerController.java (phần Tổng quan, Báo cáo) |
|  | Frontend & Test | - Dựng trang Dashboard Admin (toàn chuỗi) & trang Tổng quan, Doanh thu chi nhánh (Manager): Hiển thị Biểu đồ Doanh thu (Chart.js). - Làm Trang Shipper: danh sách đơn được phân công, thống kê đơn đã giao. - Phối hợp Test luồng: Khách đặt đơn ➔ Thanh toán ➔ Manager nhận WebSocket ➔ Đổi trạng thái ➔ Shipper giao ➔ Khách thấy cập nhật. - Đóng gói file Data demo SQL, viết Document/Slide báo cáo. | templates/admin/dashboard.html templates/manager/dashboard.html templates/manager/reports/index.html templates/shipper/ static/js/dashboard-chart.js |